Szakdolgozat tématerv  
*GymProfessionals – weboldal*

Cselédes-Horváth Viktor

LEÍRÁSA

A szakdolgozatom célja, egy weboldal, mely segít összekötni személyi edzőket és ügyfeleket egymással. Az edzők fel tudják tölteni a saját profiljaikat; leírást, képeket, akár edzéstervet és diétát. A weboldalra bárki szabadon regisztrálhat, mint edzni vágyó személy vagy szolgáltatást kínáló edző. Átlagos felhasználóként böngészni lehet az edzők között, megtekinteni a profiljaikat. Regisztráció majd belépés után egy felhasználó már képes felvenni a kapcsolatot az általa kiválasztott edzővel chat felületen keresztül, valamint nyilvános értékelést és kommentet posztolhat az edző profilja alá. Edzőként történő regisztráció esetén a plusz funkció: egy bővebb profil oldal szerkesztésének a lehetősége, ugye ezt a profilt fogja megtekinteni a többi használó. Az fentebb felsorolt megadható adatok mellé a profilokon megadható, hogy az edző melyik városban elérhető.

A weboldal rendelkezni fog szűrő lehetőségekkel, hogy a felhasználók a saját városukban elérhető edzőket meg tudják jeleníteni vagy név alapján keresni tudjanak.

A weboldal rendelkezni fog angol és magyar nyelvű felhasználó felülettel is. Törekedni fogok a modern és felhasználóbarát megjelenésre, a könnyű és élvezetes élmény elérése érdekében.

A weboldal Angular és FireBase segítségével fog működni. FireBase az adatbázisért felel, ahol a felhasználók adataid tárolja.  
Magánszemély esetén; e-mail, jelszó, felhasználónév, név és egyéb adatok. Edző esetén továbbá a képek, bejegyzések, hely adatok. Valamint a chat és a rendszer egyéb adatai.  
Angular pedig a UI implementációjáért és az adatbázissal történő kommunikációjáért felel.

**GymProfessionals – weboldal projektterv:**

**Szeptember:**

Projekt specifikáció létrehozása

* Előzetes megjelenés tervezése
* Funkcionalitások definiálása
* Osztályok megtervezése

**Október**:

Felhasználói felület fejlesztése, adatbázis és backend megvalósítása.

* Adatbázis létrehozása
* Felhasználói felület megvalósításának kezdete. Főoldalak, aloldalak megtervezése.
* Adatbázis kezdetleges feltöltése

**November:**

Frontend megvalósításának befejezése

* Weboldal alapfunkcióinak megvalósítása: regisztráció, bejelentkezés, profil létrehozása, üzenetező rendszer, bejegyzések írása.
* Funkcionalitások bővítése és javítása.

**December:**

Tesztelés, hibajavítás. 1. verzió létrehozása.

* Több személlyel kipróbáltatom az oldalt, kérdőív kitöltése, véleményezés
* Weboldalon talált hibák javítása
* A visszajelzések alapján a 2. verzió specifikációjának létrehozása

**Január:**

Felmerült hibák és módosítások javítása

* A felmerült hibák és további funkciók javítás/hozzáadása
* Szűrő/kereső rendszer megvalósítása

**Február:**

* Weboldal lefordítása angol nyelvre
* Tesztelés és hibajavítás
* Frontendet megfelelő módon reszponzívvá tenni

**Március:**

* További weboldal téma létrehozása, és téma választási funkció beépítése
* Weboldal fordításának befejezése

**Április:**

* Több személlyel kipróbáltatom a weboldal 2. verzióját. Kérdőív kitöltése, véleményezés
* Weboldalon talált hibák javítása
* Kérdőív alapján felmérem, hogy a felhasználók elégettek-e a weboldal megvalósításával. További változtatások iránti igény felmérése.
* A visszajelzések alapján összegzem a weboldal erősségeit és gyengeségeit, felvázolom a weboldal jövőbeli lehetőségeit és a továbbfejlesztési terveket.